# GinDHO — Plan de Développement MVP (10 Jours)

# Jour 1 — Initialisation & Setup

- Initialiser le monorepo (backend, javafx-client, react-web)
- Configurer Spring Boot + dépendances
- Setup base de données (PostgreSQL/MySQL)
- Docker (optionnel)
Livrable : projet compilable + connexion DB OK

# Jour 2 — Modélisation & Entités

- Créer entités JPA (User, Patient, Medecin, RendezVous, DossierMedical)
- Relations (@OneToMany, @ManyToOne)
- Créer repositories
Livrable : modèle de données complet

# Jour 3 — DAO + Services

- Implémenter DAO (interfaces + impl)
- Créer services métier
- Logique CRUD basique
Livrable : logique métier fonctionnelle

# Jour 4 — Authentification & Sécurité

- JWT (login/register)
- Spring Security
- Gestion des rôles
Livrable : API sécurisée

# Jour 5 — API REST

- Controllers REST
- Endpoints patients, médecins, RDV
- Tests avec Postman
Livrable : API complète

# Jour 6 — Gestion RDV avancée

- Détection conflits horaires
- Statuts RDV (CONFIRME, ANNULE)
- Scheduler rappels
Livrable : logique RDV robuste

# Jour 7 — JavaFX Desktop

- UI login + dashboard
- Connexion API
- Gestion patients & RDV
Livrable : app desktop fonctionnelle

# Jour 8 — React Web

- Setup React + TypeScript
- Pages principales
- Auth + appels API
Livrable : front web opérationnel

# Jour 9 — Intégration & Tests

- Connecter tous les modules
- Tests fonctionnels
- Correction bugs
Livrable : système stable

# Jour 10 — Finalisation

- UI amélioration
- Documentation
- Déploiement
Livrable : MVP prêt